嘉兴市发展和改革委员会文件

嘉发改〔2018〕114号 签发人：章 剑

市发展改革委关于市属学校室外运动场地

改造工程项目可行性研究报告的批复

市教育局：

你局报来《关于要求批准市属学校室外运动场地改造工程可行性研究报告的请示》（嘉教计〔2018〕47号）收悉。该项目已列入2018年市级政府投资项目计划，项目建议书已批复（嘉发改〔2018〕100号）。经我委研究并报八届市政府第10次常务会议审议，原则同意嘉兴市经济建设规划院和浙江中明工程咨询有限公司编制的项目可行性研究报告。现将主要内容批复如下：

# 一、项目建设必要性

# 近年来，我市部分市属学校的室外运动场地，因建设年份久远，老化破损严重，已影响正常的体育教育教学和竞赛活动的开展。部分学校田径场均不同程度存在塑胶场地碎裂脱层、破损、鼓包、脱色、下水道堵塞等问题，场地防滑性能减低，对学生运动安全带来隐患；个别学校篮球场地仍为水泥地面，存在破损、积水等安全隐患。实施市属学校室外运动场地改造工程，有利于保障学校体育教学活动的正常开展，项目建设十分必要。

# 二、项目选址

市属6所学校（嘉兴市第一中学、秀州中学、嘉兴市第三中学、嘉兴市第四中学、嘉兴市第五中学、嘉兴技师学院）校园内。

# 三、项目建设内容和规模

对面积约3.68万平方米篮球场地铺设沥青混凝土以及PU面层，重新安装篮球架；对面积约3.56万平方米田径场地进行打磨修补、加铺PU面层或环保型透气塑胶面层；对面积约0.76万平方米足球场地铺设人造草坪面层；对面积约0.098万平方米单双杆场地地基进行夯实，加铺环保塑胶面层。以上改造总面积约8.1万平方米。

# 四、项目投资及资金来源

项目总投资控制在3080.60万元以内，其中工程费用2784.36万元、工程其他费用149.55万元、预备费146.69万元，建设资金由市财政安排。

# 五、项目业主

# 嘉兴市教育局。

# 六、项目建设工期

# 项目工期为8个月，其中施工工期为2个月。

七、全省统一赋码

2018-330400-82-01-021909-000。

项目实施代建制，请据此抓紧编制项目初步设计报我委审批。

嘉兴市发展和改革委员会

2018年5月10日

|  | 抄送：市财政局，邢海华副市长、郭保东副秘书长。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 嘉兴市发展和改革委员会办公室 2018年5月10日印发 |  |